ESTUDOS PRELIMINARES

| 1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| 1.1. Integrante Demandante Titular |  |
| Nome: | Paulo Henrique Almeida Lima |
| Lotação: | Núcleo de Manutenção e Conservação |
| Telefone: | (62) 3222-5692 |
| E-mail: | paulo.lima@trt18.jus.br |
| 1.2. Integrante Demandante Suplente |  |
| Nome: | Auro Henrique Sandes Rocha |
| Lotação: | Núcleo de Manutenção e Conservação |
| Telefone: | (62) 3222-5266 |
| E-mail: | auro.rocha@trt18.jus.br |
| 1.3. Integrante Administrativo Titular |  |
| Nome: | Regina Célia de Medeiros |
| Lotação: | Gerência de Planejamento e Aquisições |
| Telefone: | (62) 3222-5137 |
| E-mail: | regina.medeiros@trt18.jus.br |
| 1.4. Integrante Administrativo Suplente |  |
| Nome: | Valéria Cristina Barcelos |
| Lotação: | Gerência de Planejamento e Aquisições |
| Telefone: | (62) 3222-5735 |
| E-mail: | valeria.barcelos@trt18.jus.br |

| 2. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Descrição da Solução |  |  |  |
| Trata-se de contratação de empresa para prestação do serviço de manutenção e conservação das cortinas e persianas do Complexo Trabalhista de Goiânia e do Fórum Trabalhista de Aparecida de Goiânia. |  |  |  |
| 2.2. Justificativa da Necessidade da Contratação |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.3. Requisitos da contratação |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.4. Quantitativo a ser contratado |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar |  |  |  |
| Considerando que não há no quadro de servidores deste Tribunal profissionais aptos/qualificados a oferecer a solução descrita no item 2.1, faz-se necessária a contratação de empresa especializada na prestação do serviço. |  |  |  |
| 2.7. Estimativa de preços ou preços referenciais |  |  |  |
| O custo anual estimado da contratação é de R$ 62.836,33 (sessenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinados ao custeio do serviço de manutenção e R$ 12.838,33 (doze mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) destinados ao custeio de peças de reposição. |  |  |  |
| 2.8. Descrição da solução como um todo |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.9. Justificativa para o parcelamento ou não da solução |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.10. Equipe de gestão da contratação |  |  |  |
| 2.10.1. Gestor titular |  |  |  |
| Nome: |  | Paulo Henrique Almeida Lima |  |
| Lotação: |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |  |
| Telefone: |  | (62) 3222-5692 |  |
| E-mail: |  | manutencao@trt18.jus.br |  |
| 2.10.2. Gestor Substituto |  |  |  |
| Nome: |  | Auro Henrique Sandes Rocha |  |
| Lotação: |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |  |
| Telefone: |  | (62) 3222-5266 |  |
| E-mail: |  | manutencao@trt18.jus.br |  |
| 2.11. Resultados pretendidos |  |  |  |
| Por meio do contrato em questão, pretende-se aumentar a vida útil das cortinas e persianas do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiânia e Aparecida de Goiânia), reduzindo eventuais custos advindos de sua total substituição. Busca-se ainda o controle (indireto) efetivo da luminosidade e da refrigeração dos espaços físicos deste Tribunal, na condição de ferramenta para se atingir um meio-ambiente de trabalho hígido e confortável. |  |  |  |
| 2.12. Providências para adequação do ambiente do órgão |  |  |  |
| Cronograma de ações |  |  |  |
| Id | Ação |  | Unidade/Servidor envolvidos |
| 1 | Inclusão dos parâmetros de execução do contrato na base de dados do sistema de abertura de chamados. |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |
| 2 | Treinamento da central de atendimento de chamados acerca dos procedimentos a serem adotados para registro e acompanhamento dos chamados técnicos, com vistas à aplicação do instrumento de medição de resultados. |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |

ANÁLISE DE RISCOS

1. FASE DA ANÁLISE

( X ) Estudos Preliminares

( ) Termo de Referência/Projeto Básico

( ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do contrato

| 2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 01: |  | Morosidade na execução do processo licitatório |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa | ( X ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto |  | ( X ) Baixo | ( ) Médio |  | ( ) Alto |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Controle do cronograma de licitação por todas as áreas envolvidas |  |  | SLC, SMProj |  |
| Id | Ação de contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Contratação emergencial e repetição da licitação |  |  | SLC, SMProj |  |

| 3. RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 01: |  | Não cumprimento, pela contratada, dos prazos para a prestação do serviço |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa | ( X ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto |  | ( X ) Baixo | ( ) Médio |  | ( ) Alto |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Desconforto dos servidores afetados |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Alerta à contratada a respeito dos prazos, quando da abertura do chamado |  |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |  |
| Id | Ação de contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Notificações e multas previstas no contrato |  |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |  |
| Risco 02: |  | Falta de controle dos prazos de abertura e encerramento dos chamados |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( X ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto |  | ( X ) Baixo | ( ) Médio |  | ( ) Alto |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 2. | Impossibilidade de aplicação do instrumento de medição de resultado |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 2. | Treinamento da equipe de atendimento de chamados e fiscalização do contrato |  |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |  |
| Id | Ação de contingência |  |  | Responsável |  |
| 2. | Trabalhar com as informações prestadas pela contratada |  |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |  |

3. CIÊNCIA DOS GESTORES

Por este instrumento, os gestores relacionados neste documento, nos termos do art. 41, § 1º, da Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declaram ter ciência das competências definidas na referida norma, bem como da indicação para exercer esse papel durante a execução contratual.

4. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A equipe de planejamento da contratação, ciente das regras e diretrizes contidas na Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declara que o presente planejamento atende às demandas da Administração, que os benefícios são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis, motivo pelo qual declara ser viável a contratação pretendida.