ESTUDOS PRELIMINARES

| 1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| 1.1. Integrante Demandante Titular |  |
| Nome: | Cássia Maria Sebba Kafuri |
| Lotação: | Secretaria de Manutenção e Projetos |
| Telefone: | (62) 3222-5658 |
| E-mail: | cassia.kafuri@trt18.jus.br |
| 1.2. Integrante Demandante Suplente |  |
| Nome: | Valdez da Costa Braga |
| Lotação: | Secretaria de Manutenção e Projetos |
| Telefone: | (62) 3222-5668 |
| E-mail: | valdez.braga@trt18.jus.br |
| 1.3. Integrante Técnico Titular |  |
| Nome: | Paulo Henrique Almeida Lima |
| Lotação: | Núcleo de Manutenção e Recuperação |
| Telefone: | (62) 3222-5694 |
| E-mail: | manutencao@trt18.jus.br |
| 1.4. Integrante Técnico Suplente |  |
| Nome: | Auro Henrique Sandes Rocha |
| Lotação: | Núcleo de Manutenção e Recuperação |
| Telefone: | (62) 3222-5266 |
| E-mail: | valdez.braga@trt18.jus.br |
| 1.5. Integrante Administrativo Titular |  |
| Nome: | Valéria Cristina Barcelos |
| Lotação: | Gerência de Planejamento e Aquisições |
| Telefone: | (62) 3222-5735 |
| E-mail: | valeria.barcelos@trt18.jus.br |
| 1.6. Integrante Administrativo Suplente |  |
| Nome: | Regina Célia de Medeiros |
| Lotação: | Gerência de Planejamento e Aquisições |
| Telefone: | (62) 3222-5137 |
| E-mail: | regina.medeiros@trt18.jus.br |

| 2. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Descrição da Solução |  |  |  |
| Atualmente a solução objeto desta contratação encontra-se distribuída em duas contratações: Uma regida pelo contrato nº 09/2013, o qual exauriu seu limite de 60 (sessenta) meses, sendo necessário uma nova contratação. Outro regido pelo contrato nº 60/2014, ainda com possibilidades de prorrogação, no entanto carente de atualizações, tais como relação de peças, manutenção preditiva e de melhoria, IMR, entre outros. Ocorre que, em que pese, o objeto desta contratação ter sido tratado em ajustes distintos, observou-se que há uma grande interdependência entre os sistemas, pois os sistemas de pressurização das tubulações podem interferir na eficiência da troca de calor dos sistemas de distribuição de ar, fancoils, etc. Observou-se também, durante a gestão dos contratos 09/2013 e 60/2014, troca de imputação de responsabilidades entre as contratadas em situações de falhas de refrigeração, dificultando a resolução do problema, aumentando custos e tempo de reparo dos equipamentos. Ante o exposto, apesar de estarem tramitando os processos nº 8.219/2018 (Dutos e fancoils) e nº 16.365/2018 (Chiller e bombas), esta unidade optou por suspender estes processos e proceder uma nova contratação abarcando os dois objetos que, conforme já descrito acima, são interdependentes e se resumem a um objeto amplo: manutenção no sistema de refrigeração do Fórum Trabalhista. Os demais componentes da solução estão descritos no detalhamento do objeto (anexo). |  |  |  |
| 2.2. Justificativa da Necessidade da Contratação |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.3. Requisitos da contratação |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.4. Quantitativo a ser contratado |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar |  |  |  |
| Considerando que não há no quadro de servidores deste Tribunal, profissionais qualificados para a execução do serviço de manutenção dada sua complexidade, a única solução de mercado é a contratação de empresa especializada na prestação do serviço. Esse tipo de contratação é vantajosa pois permite ao Tribunal contratar empresas com vasta experiência no ramo. |  |  |  |
| 2.7. Estimativa de preços ou preços referenciais |  |  |  |
| O custo anual estimado da contratação estimado em R$ 267.719,38 (duzentos e sessenta e sete mil setecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) para o serviço de manutenção e R$ 382.829,45 (trezentos e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) para peças de reposição. |  |  |  |
| 2.8. Descrição da solução como um todo |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.9. Justificativa para o parcelamento ou não da solução |  |  |  |
| Descrito no detalhamento do objeto (anexo) |  |  |  |
| 2.10. Equipe de gestão da contratação |  |  |  |
| 2.10.1. Gestor titular |  |  |  |
| Nome: |  | Paulo Henrique Almeida Lima |  |
| Lotação: |  | Núcleo de Manutenção e Recuperação |  |
| Telefone: |  | (62) 3222-5692 |  |
| E-mail: |  | manutencao@trt18.jus.br |  |
| 2.10.2. Gestor Substituto |  |  |  |
| Nome: |  | Auro Henrique Sandes Rocha |  |
| Lotação: |  | Núcleo de Manutenção e Recuperação |  |
| Telefone: |  | (62) 3222-5266 |  |
| E-mail: |  | manutencao@trt18.jus.br |  |
| 2.11. Resultados pretendidos |  |  |  |
| Aumento da disponibilidade dos elevadores do Tribunal, principalmente no horário de expediente. Realização de manutenções preditivas/preventivas com vistas a aumentar a vida útil dos equipamentos, reduzindo investimentos desnecessários na substituição total do equipamento, bem como garantir o acesso dos usuários desta Corte à prestação jurisdicional, em especial àquelas portadoras de necessidades especiais. |  |  |  |
| 2.12. Providências para adequação do ambiente do órgão |  |  |  |
| Cronograma de ações |  |  |  |
| Id | Ação |  | Unidade/Servidor envolvidos |
| 1 | Implementação do contrato ao software de gestão de manutenção (Engeman) |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |
| 2 | Treinamento da central de atendimento de chamados acerca dos procedimentos a serem adotados para registro e acompanhamento dos chamados técnicos, com vistas a aplicação do instrumento de medição de resultados. |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |

ANÁLISE DE RISCOS

1. FASE DA ANÁLISE

( X ) Estudos Preliminares

( ) Termo de Referência/Projeto Básico

( ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do contrato

| 2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 01: |  | Não contemplação de todos os lotes, principalmente o grupo 3 |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa | ( X ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Manutenção no elevador |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Acompanhar o procedimento licitatório |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |  |
| Id | Ação de contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Contratação emergencial e repetição da licitação |  |  | Secretaria de Licitação e Contratos |  |

| 3. RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 01: |  | Sucateamento dos elevadores |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa | ( X ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Sucateamento dos elevadores, levando a substituição prematura de todo o equipamento |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Realização de procedimentos técnicos de análise por amostragem, confrontando os dados com os apresentados pela contratada |  |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |  |
| Id | Ação de contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Não há |  |  | Não há |  |
| Risco 02: |  | Falta de controle dos prazos de abertura e encerramento dos chamados |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( X) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto |  | ( ) Baixa | ( ) Média |  | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 2. | Impossibilidade de mensuração do índice de disponibilidade dos elevadores, consequentemente impossibilitando a aplicação do instrumento de medição de resultado |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 2. | Treinamento da equipe de atendimento de chamados e fiscalização do contrato |  |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |  |
| Id | Ação de contingência |  |  | Responsável |  |
| 2. | Trabalhar com as informações prestadas pela contratada |  |  | Núcleo de Manutenção e Conservação |  |

3. CIÊNCIA DOS GESTORES

Por este instrumento, os gestores relacionados neste documento, nos termos do art. 41, § 1º, da Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declaram ter ciência das competências definidas na referida norma, bem como da indicação para exercer esse papel durante a execução contratual.

4. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A equipe de planejamento da contratação, ciente das regras e diretrizes contidas na Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declara que o presente planejamento atende às demandas da Administração, que os benefícios são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis, motivo pelo qual declara ser viável a contratação pretendida.