ESTUDOS PRELIMINARES

| 1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| 1.1. Integrante Demandante Titular |  |
| Nome: | Paulo Sergio de Castro |
| Lotação: | Divisão de Engenharia |
| Telefone: | (62) 3222-5663 |
| E-mail: | paulo.castro@trt18.jus.br |
| 1.2. Integrante Demandante Suplente |  |
| Nome: | Luís Viana dos Santos Júnior |
| Lotação: | Divisão de Engenharia |
| Telefone: | (62) 3222-5188 |
| E-mail: | luis.junior@trt18.jus.br |
| 1.3. Integrante Administrativo Titular |  |
| Nome: | Regina Célia de Medeiros |
| Lotação: | Gerência de Planejamento e Aquisições |
| Telefone: | (62) 3222-5137 |
| E-mail: | regina.medeiros@trt18.jus.br |
| 1.4. Integrante Administrativo Suplente |  |
| Nome: | Valéria Cristina Barcelos |
| Lotação: | Gerência de Planejamento e Aquisições |
| Telefone: | (62) 3222-5735 |
| E-mail: | valeria.barcelos@trt18.jus.br |

| 2. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Descrição da Solução |  |  |  |
| Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de desmontagem, remoção, transporte, remontagem e montagem por face módulo de arquivo fixo e deslizante do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região. |  |  |  |
| 2.2. Justificativa da Necessidade da Contratação |  |  |  |
| A construção do Complexo Trabalhista do TRT da 18º Região tem como um de seus desígnios reunir, em um mesmo local (Av. T-1 esquina com Rua Orestes Ribeiro e Rua T-29, Quadra T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO), todas unidades jurisdicionais e administrativas da capital, de modo a racionalizar/otimizar os processos internos e as relações entre unidades. A presente contratação se faz necessário para materializar uma das finalidade do Complexo, concentrando todos os arquivos (fixos e deslizantes) do Tribunal, existentes e que porventura venham existir, em um mesmo espaço físico, com dimensões adequadas à demanda, de modo a facilitar o gerenciamento desses ativos por sua unidade responsável. Trata-se de um serviço comum, que permite a realização do certame por meio da modalidade Pregão. |  |  |  |
| 2.3. Requisitos da contratação |  |  |  |
| A empresa deverá comprovar qualificação técnica para execução do serviço, apresentando ao menos 01 (um) atestado de capacidade técnica relacionado ao objeto deste estudo preliminar. |  |  |  |
| 2.4. Quantitativo a ser contratado |  |  |  |
| Os seguintes serviços, bem como suas quantidades, deverão compor o objeto do futuro edital: ITEM; CATSER; DESCRIÇÃO; UNIDADE; QUANTIDADE. 01; 13099; Serviço de desmontagem por face de módulo de arquivo fixo e deslizante; UNID.; 215. 02; 21806; Serviço de montagem por face de módulo de arquivo fixo e deslizante; UNID.; 511. Observações.: - A empresa deverá incluir em seu preço todos os custos relativos à execução total do objeto, como transporte, remoção, carregamento, descarregamento e outros que se façam necessários. - A título de conhecimento, a distância entre os locais de origem e destino será menor do que 3 km. |
| 2.5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar |  |  |  |
| Considerando que não há no quadro de servidores deste Tribunal profissionais aptos/qualificados a oferecer a solução descrita no item 2.1, faz-se necessária a contratação de empresa especializada na prestação do serviço. |  |  |  |
| 2.6. Estimativa de preços ou preços referenciais |  |  |  |
| O custo estimado da contratação é de, aproximadamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais), tomando como referência as contratações anteriores relativa ao mesmo objeto. |  |  |  |
| 2.7. Descrição da solução como um todo |  |  |  |
| O objeto demandado contempla a desmontagem de 215 faces de módulos de arquivos (fixos e deslizantes), atualmente instaladas em uma sala (localizada no térreo) do edifício Anexo Portugal, bem como sua remoção junto a outros 296 módulos que já se encontram desmontados nesta mesma sala. Feito isso, o material deverá ser removido, carregado, transportado e descarregado ao endereço de origem, onde deverão ser instalados em sua totalidade (215+296=511) em nova área, indicada pela Fiscalização, destinada à guarda de documentos e acervos do TRT 18ª da Região. A desmontagem e retirada deverá primar pela devida proteção das peças para que não sejam danificadas durante a remoção. A guarda de todo o material retirado é de responsabilidade da Contratada. O transporte entre o local de desmontagem e o de montagem deverá ser realizado por conta e risco da contratada. O sistema de arquivamento é composto de módulos fixos e deslizantes instalados sobre trilhos de aço, fixados diretamente no piso, com distribuição uniforme de peso. Portanto, a contratada deverá ser responsável por garantir todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra especializada para desmontar, transportar e remontar e montar o arquivo deslizante. O layout com todas as informações complementares será disponibilizado pela Divisão de Engenharia. |  |  |  |
| 2.8. Justificativa para o parcelamento ou não da solução |  |  |  |
| É conveniente que não haja parcelamento do objeto já que a metodologia e técnica empregada para execução dos serviços devem obedecer a um mesmo padrão, considerando a montagem e a desmontagem como um conjunto único já que apresentam total compatibilidade entre si. Outro fator desfavorável seria quanto à garantia técnica, pois o limite das duas categorias se confunde, difícil de ser segregado e definido. Por fim, a contratação dos serviços por uma só empresa favorece a gestão de contrato, evitando utilizar hora técnica extra para se obter os mesmos resultados. |  |  |  |
| 2.9. Equipe de gestão da contratação |  |  |  |
| 2.9.1. Gestor titular |  |  |  |
| Nome: |  | Paulo Sergio de Castro |  |
| Lotação: |  | Divisão de Engenharia |  |
| Telefone: |  | (62) 3222-5663 |  |
| E-mail: |  | paulo.castro@trt18.jus.br |  |
| 2.9.2. Gestor Substituto |  |  |  |
| Nome: |  | Luís Viana dos Santos Júnior |  |
| Lotação: |  | Divisão de Engenharia |  |
| Telefone: |  | (62) 3222-5188 |  |
| E-mail: |  | luis.junior@trt18.jus.br |  |
| 2.10. Resultados pretendidos |  |  |  |
| A consequência advinda desta contratação é concentrar todos os arquivos do Tribunal no mesmo local (Complexo Trabalhista) destinado a comportar todas as unidades administrativas. Isso, além de aumentar a eficiência de gestão da unidade responsável, favorece os processos internos, a segurança de informação e racionaliza a comunicação entre a unidades. |  |  |  |
| 2.11. Providências para adequação do ambiente do órgão |  |  |  |
| Cronograma de ações |  |  |  |
| Item | Ação |  | Unidade/Servidor envolvidos |
| 1 | Suprir a Contratada com todas as informações necessárias para consecução dos serviços objeto do contrato. Exemplo: endereço e local de origem e destino, distância entre os endereços, horário de funcionamento do órgão, informações técnicas, etc. |  | Divisão de Engenharia |

| 3. ANÁLISE DE RISCOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. FASE DA ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| ( X ) Estudos Preliminares |  |  |  |  |  |
| ( ) Termo de Referência/Projeto Básico |  |  |  |  |  |
| ( ) Seleção do Fornecedor |  |  |  |  |  |
| ( ) Gestão do contrato |  |  |  |  |  |
| 3.2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Risco 01: |  | Morosidade na execução do processo licitatório |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( X ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto |  | ( ) Baixo | ( X ) Médio |  | ( ) Alto |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Atraso ou impossibilidade de transferir os módulos de arquivos para o destino ideal e apropriado de acordo com os objetivos do Tribunal |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Controle do cronograma de licitação por todas as áreas envolvidas |  |  | SLC, SMProj |  |
| Id | Ação de contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Contratação emergencial e repetição da licitação |  |  | SLC, SMProj |  |

| 3.3. RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 01: |  | Não cumprimento, pela contratada, dos prazos para a prestação do serviço |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( X ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto |  | ( ) Baixo | ( ) Médio |  | ( X ) Alto |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Atrasar a inauguração do Complexo Trabalhista de Goiânia |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Alerta à contratada a respeito do prazo e da data em que se inicia a contagem dele |  |  | Divisão de Engenharia |  |
| Id | Ação de contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Notificações e multas previstas no contrato |  |  | Divisão de Engenharia |  |
| Risco 02: |  | Ausência ou incompatibilidade entre componentes que formam uma unidade de face de módulo ou estado de conservação das peças |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( X ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto |  | ( ) Baixo | ( X ) Médio |  | ( ) Alto |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 2. | Número menor de montagem, no local de destino, dos módulos de arquivo deslizantes ou aumento do valor do contrato (aditivo) |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 2. | Verificar no local de origem o estado de conservação das peças bem como a compatibilidade entre os materiais existentes e os números informados |  |  | Divisão de Engenharia |  |
| Id | Ação de contingência |  |  | Responsável |  |
| 2. | Possibilidade de aditivo ao contrato para complementar as peças que, porventura, faltarem, forem incompatíveis ou apresentarem muito deterioradas |  |  | Divisão de Engenharia |  |

4. CIÊNCIA DOS GESTORES

Por este instrumento, os gestores relacionados neste documento, nos termos do art. 41, § 1º, da Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declaram ter ciência das competências definidas na referida norma, bem como da indicação para exercer esse papel durante a execução contratual.

5. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A equipe de planejamento da contratação, ciente das regras e diretrizes contidas na Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declara que o presente planejamento atende às demandas da Administração, que os benefícios são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis, motivo pelo qual declara ser viável a contratação pretendida.